Acta de Constitución del Proyecto

Mundial 2026 Hub

Fecha: 26/03/2026

TABLA DE CONTENIDO

Historial de Versiones	2

Información del Proyecto	2

Datos	2

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Requerimientos de producto	3

Requerimientos de proyecto	3

Descripción del Proyecto y Entregables	3

Objetivos	4

Supuestos y Restricciones	4

Cronograma	4

Riesgos	5

Presupuesto estimado	5

Lista de Interesados (stakeholders)	5

Equipo del Proyecto	5

Firmas	5

# Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22/02/2026 | 1.0 | Juan Valderrama | Universidad El Bosque | Definición de diagrama de Gantt |
| 28/02/2026 | 1.0 | Valentina Osorio | Universidad El Bosque | Definición de tareas en JIRA |
| 08/03/2026 | 1.0 | Juan Valderrama | Universidad El Bosque | Versión inicial del Acta de Constitución |
| 26/03/2026 | 1.0 | Santiago Rojas, Juan Moreno y Valentina Osorio | Universidad El Bosque | Versión inicial del documento final |

# Información del Proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Universidad El Bosque |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Mundial 2026 Hub |
| Cliente | Usuarios aficionados al fútbol (usuarios finales) |
| Patrocinador principal | David Estaban Rodríguez Gómez |
| Gerente de Proyecto | Maria Valentina Osorio Romero |

## Propósito y Justificación del Proyecto

El proyecto Mundial 2026 Hub tiene como propósito desarrollar una plataforma digital que centralice la experiencia del Mundial 2026, permitiendo a los usuarios acceder a información relevante de partidos, gestionar su agenda personalizada, recibir notificaciones y participar en actividades interactivas como pollas y álbum digital. La justificación del proyecto surge de la necesidad de mejorar la experiencia digital de los aficionados, quienes actualmente dependen de múltiples fuentes de información, lo que genera desorganización, desinformación y falta de trazabilidad. El sistema permitirá ofrecer una experiencia organizada, confiable y personalizada, además de facilitar la gestión operativa mediante herramientas de monitoreo, soporte y control.

## Requerimientos de producto

- Registro e inicio de sesión de usuarios - Gestión de perfil y preferencias - Visualización de partidos y eventos en tiempo real - Agenda personalizada por intereses y ubicación - Sistema de notificaciones automáticas y manuales - Gestión de entradas (simulada con estados y validaciones) - Sistema de pollas con ranking y puntuación - Álbum digital con colección e intercambio - Módulo de atención de casos - Sistema de trazabilidad y logs auditables

## Requerimientos de proyecto

- Uso de metodologías ágiles (Scrum) - Gestión del proyecto en JIRA - Uso de GitHub con control de versiones - Implementación de CI/CD (GitHub Actions) - Aplicación de buenas prácticas de desarrollo - Documentación completa del proceso - Cumplimiento de entregables por fases

## Descripción del Proyecto y Entregables

Etapas del Producto

| Etapa | Entregables del producto | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Análisis | Documento de requerimientos | Requerimientos claros, completos y priorizados |
| Diseño | Diagramas UML y prototipos | Diagramas correctos y consistentes |
| Construcción | Código fuente funcional | Cumplimiento de estándares y funcionamiento correcto |
| Pruebas | Casos de prueba y resultados | Validación exitosa del sistema |

Grupos de Procesos

| Proceso | Entregables |
| --- | --- |
| Iniciación | Acta de constitución |
| Planeación | Cronograma |
| Ejecución | Informes de avance |
| Monitoreo y Control | Seguimiento en JIRA |
| Cierre | Acta de cierre + lecciones aprendidas |

# Objetivos

Objetivo General: Desarrollar una plataforma digital funcional que permita mejorar la experiencia de los aficionados durante el Mundial 2026 mediante la centralización de información y servicios interactivos. Objetivos Específicos: - Implementar autenticación y gestión de usuarios - Desarrollar un sistema de seguimiento de partidos - Crear una agenda personalizada para usuarios - Implementar sistema de notificaciones - Desarrollar módulos de pollas y álbum digital - Garantizar trazabilidad mediante logs - Aplicar metodologías ágiles en el desarrollo

# Supuestos y Restricciones

Supuestos: - Los usuarios tendrán acceso a internet - Las APIs externas estarán disponibles - El equipo tiene conocimientos básicos en desarrollo Restricciones: - No uso de dinero real - No uso de datos personales sensibles - Uso de APIs gratuitas o sandbox - Tiempo limitado del proyecto académico - Experiencia limitada en metodologías ágiles

# Cronograma

| Actividad | Fecha de entrega |
| --- | --- |
| Análisis | Semana 1–3 |
| Diseño | Semana 4–6 |
| Implementación | Semana 7–11 |
| Pruebas | Semana 12 |
| Entrega final | Semana 13 |

# Riesgos

| Riesgo | Acción de respuesta | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Fallo de APIs externas | Implementar manejo de errores y datos provisionales | Mitigar |
| Retrasos en desarrollo | Planificación por sprints | Mitigar |
| Falta de experiencia ágil | Capacitación y práctica continua | Mitigar |
| Problemas de integración | Pruebas constantes | Mitigar |
| Baja calidad del código | Uso de SonarCloud | Mitigar |

# Presupuesto estimado

| Descripción | Costos Directos | Costos Indirectos | Reservas |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo | $0 (académico) | Tiempo del equipo | N/A |
| Herramientas | $0 (free tier) | N/A | N/A |
| Infraestructura | $0 (cloud free) | N/A | N/A |

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Rol | Actitud | Poder |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuarios (Aficionados) | Usuario final | P | A |
| Docente | Patrocinador | P | A |
| Equipo de desarrollo | Ejecución | P | M |
| Operadores | Gestión | P | M |
| Proveedores API | Soporte externo | I | B |

# Equipo del Proyecto

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Juan Pablo Moreno Castro | Desarrollador |
| Santiago Rojas Galeano | Desarrollador |
| Maria Valentina Osorio Romero | Líder técnico / Diseñadora |
| Juan Felipe Valderrama Peñaloza | Desarrollador / QA |

# Firmas

| Gerente del proyecto | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Maria Valentina Osorio Romero | /0/2026 |  |

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| David Estaban Rodríguez Gómez | /0/2026 |  |