PROYECTO DE SOFTWARE

Juan Pablo Moreno Castro
Maria Valentina Osorio Romero
Santiago Rojas Galeano
Juan Felipe Valderrama Peñaloza

Facultad de Ingeniera

Programa Sistemas

Ingeniería de Software I

Docente Ing. David Rodríguez

Bogotá, Colombia

2026

TABLA DE CONTENIDO

Metodología del Proyecto	2

Objetivos	3

Objetivo General	3

Objetivo Específicos	3

Procesos de Negocio	3

Interesados	3

EDT	4

Historias de Usuario	4

Requerimientos Funcionales y Requerimientos No Funcionales	4

Casos de Uso	4

SPRINTS	16

MVP - (Producto Mínimo Viable)	19

Restricciones del Proyecto	20

Riesgos	21

Mitigación de Riesgos	22

Stack Tecnológico	23

Referencias	24

# Metodología del Proyecto

Metodología de desarrollo para este proyecto porque permite una gestión ágil y flexible del sistema, adaptándose fácilmente a cambios en los requerimientos y al feedback de los usuarios. Dado que el proyecto incluye múltiples módulos (registro, calendario, pollas, álbum digital) y funcionalidades interactivas, Scrum facilita dividir el trabajo en sprints cortos que entregan incrementos funcionales del producto. Esto permite validar el MVP de manera temprana, asegurar la participación de los stakeholders, priorizar las funcionalidades más importantes y mejorar continuamente el sistema durante el desarrollo. Además, las ceremonias de Scrum como la reunión diaria, retrospectivas y revisiones de sprint ayudan a mantener la coordinación del equipo y reducir riesgos de planificación, asegurando un desarrollo controlado y eficiente.

# Objetivos

## Objetivo General

Desarrollar una plataforma digital funcional para el Mundial 2026 que centralice información y servicios interactivos, logrando mejorar la experiencia del aficionado, con al menos un 80% de funcionalidades operativas y validadas por usuarios pilotos antes del inicio del evento en 2026.

## Objetivo Específicos

- Implementar un sistema de autenticación y gestión de usuarios que permita registro, inicio de sesión y administración de perfiles, garantizando un acceso seguro con al menos un 95% de disponibilidad durante las pruebas antes de junio de 2026.

- Desarrollar un sistema que permita a los usuarios consultar en tiempo real el estado de los partidos (resultados, estadísticas y eventos), logrando un tiempo de actualización menor a 10 segundos y cobertura completa de todos los partidos del Mundial antes de julio de 2026.

- Crear una agenda personalizada que permita a cada usuario seleccionar y organizar los partidos de su interés, alcanzando una tasa de uso del 70% entre los usuarios registrados durante la fase de pruebas previa al torneo.

- Implementar un sistema de notificaciones en tiempo real (push o in-app) que informe sobre eventos relevantes como inicio de partidos, goles y recordatorios, con una tasa de entrega superior al 90% antes del lanzamiento oficial.

- Desarrollar módulos interactivos de pollas y álbum digital que permitan la participación de los usuarios, logrando al menos un 60% de interacción activa en estas funcionalidades durante el entorno de pruebas antes de junio de 2026.

- Garantizar la trazabilidad del sistema mediante la implementación de logs que registren al menos el 100% de eventos críticos (autenticación, transacciones, errores), permitiendo auditoría y monitoreo continuo desde la fase de desarrollo hasta el despliegue.

- Aplicar metodologías ágiles (Scrum o Kanban) en el desarrollo del proyecto, asegurando entregas incrementales cada 2 semanas (sprints) y cumplimiento de al menos el 85% de las historias de usuario planificadas en cada iteración hasta la finalización del proyecto.

# Procesos de Negocio

# Interesados

Stakeholders.xlsx

# EDT

https://lucid.app/lucidchart/1c93cd01-1dcc-4e48-967f-31488e5c7ab9/edit?viewport_loc=-1617%2C-911%2C5486%2C2486%2C0_0&invitationId=inv_f851f0fd-8121-4cb9-acf2-82d9081dc29f

# Historias de Usuario

Historias de Usuario.xlsx

# Requerimientos Funcionales y Requerimientos No Funcionales

Requerimientos.xlsx

# Casos de Uso

Módulo A. Autenticación y Perfil

| Caso de Uso: CU-01 - Registro de Usuario |  |
| --- | --- |
| Módulo | A. Autenticación y Perfil |
| Actor(es) | Aficionado |
| Descripción | El usuario se registra en la plataforma ingresando nombre, correo electrónico y contraseña para acceder a las funcionalidades del sistema. |
| Precondiciones | El usuario no debe tener una cuenta registrada. El correo electrónico debe ser único en el sistema. |
| Flujo Principal | 1. El usuario accede a la pantalla de registro. 2. Ingresa nombre completo, correo electrónico y contraseña. 3. El sistema valida que el correo no esté registrado. 4. El sistema cifra la contraseña y almacena las credenciales. 5. El sistema envía confirmación de registro al usuario. |
| Flujo Alternativo | Si el correo ya existe, el sistema notifica al usuario y solicita uno diferente. Si la contraseña no cumple los requisitos mínimos, el sistema indica los criterios. |
| Postcondiciones | El usuario queda registrado en el sistema y puede iniciar sesión. |
| Requerimiento | RF-01 |

| Caso de Uso: CU-02 - Inicio de Sesión |  |
| --- | --- |
| Módulo | A. Autenticación y Perfil |
| Actor(es) | Aficionado, Administrador |
| Descripción | El usuario inicia sesión en la plataforma utilizando su correo electrónico y contraseña para acceder a su cuenta. |
| Precondiciones | El usuario debe tener una cuenta registrada y activa. |
| Flujo Principal | 1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresa su correo electrónico y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales mediante token de autenticación. 4. El sistema redirige al usuario a la pantalla principal. |
| Flujo Alternativo | Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error sin revelar cuál campo es incorrecto. Tras 5 intentos fallidos, el sistema bloquea temporalmente el acceso. |
| Postcondiciones | El usuario accede autenticado a la plataforma con un token de sesión activo. |
| Requerimiento | RF-02 |

| Caso de Uso: CU-03 - Gestión de Perfil |  |
| --- | --- |
| Módulo | A. Autenticación y Perfil |
| Actor(es) | Aficionado |
| Descripción | El usuario edita su información personal, preferencias como equipos favoritos y configuración de notificaciones. |
| Precondiciones | El usuario debe estar autenticado en el sistema. |
| Flujo Principal | 1. El usuario accede a la sección de perfil. 2. Edita nombre, foto, equipos favoritos y preferencias de notificación. 3. El usuario guarda los cambios. 4. El sistema valida y almacena la información en menos de 3 segundos. 5. El sistema confirma la actualización. |
| Flujo Alternativo | Si la foto supera el tamaño máximo permitido, el sistema solicita una imagen más pequeña. Si hay error de conexión, el sistema mantiene los datos anteriores. |
| Postcondiciones | El perfil del usuario queda actualizado con las nuevas preferencias. |
| Requerimiento | RF-03 |

Módulo B. Agenda Personalizada

| Caso de Uso: CU-04 - Ver Calendario de Partidos |  |
| --- | --- |
| Módulo | B. Agenda Personalizada |
| Actor(es) | Aficionado, Aficionado Viajero |
| Descripción | El sistema muestra el calendario completo de partidos del Mundial 2026 con fechas, horarios, estadios y equipos. |
| Precondiciones | El usuario debe estar autenticado. El sistema debe tener acceso a la API de datos deportivos. |
| Flujo Principal | 1. El usuario accede a la sección de calendario. 2. El sistema consulta la API de datos deportivos. 3. El sistema muestra los partidos organizados por fecha y fase. 4. El usuario puede filtrar por fase, selección o estadio. |
| Flujo Alternativo | Si la API no responde, el sistema muestra el último dato disponible marcado como provisional. Si no hay partidos con los filtros aplicados, se muestra un mensaje indicativo. |
| Postcondiciones | El usuario visualiza el calendario actualizado de partidos. |
| Requerimiento | RF-04 |

| Caso de Uso: CU-05 - Generar Agenda Personalizada |  |
| --- | --- |
| Módulo | B. Agenda Personalizada |
| Actor(es) | Aficionado |
| Descripción | El sistema genera una agenda personalizada de partidos basada en las preferencias y equipos favoritos del usuario. |
| Precondiciones | El usuario debe estar autenticado y tener preferencias configuradas en su perfil. |
| Flujo Principal | 1. El usuario accede a la sección de agenda personalizada. 2. El sistema lee las preferencias del usuario (equipos favoritos, fases de interés). 3. El sistema filtra los partidos relevantes. 4. El sistema muestra la agenda personalizada con recordatorios configurables. 5. El usuario puede agregar o quitar partidos de su agenda. |
| Flujo Alternativo | Si el usuario no tiene preferencias configuradas, el sistema lo redirige a la sección de perfil. Si no hay partidos para los equipos favoritos, se muestra el calendario general. |
| Postcondiciones | El usuario cuenta con una agenda personalizada de partidos de su interés. |
| Requerimiento | RF-05 |

Módulo C. Seguimiento de Partidos

| Caso de Uso: CU-06 - Seguimiento en Tiempo Real |  |
| --- | --- |
| Módulo | C. Seguimiento de Partidos |
| Actor(es) | Aficionado |
| Descripción | El usuario visualiza el marcador, estadísticas y eventos en tiempo real de los partidos en curso del Mundial 2026. |
| Precondiciones | Debe existir al menos un partido en curso. El sistema debe tener conexión con la API de datos deportivos. |
| Flujo Principal | 1. El usuario selecciona un partido en curso desde el calendario. 2. El sistema consulta la API de datos en tiempo real. 3. Se muestra el marcador, minuto actual, goles, tarjetas y estadísticas. 4. La información se actualiza automáticamente cada pocos segundos. |
| Flujo Alternativo | Si la API falla, el sistema muestra el último dato con marca de tiempo y avisa al usuario. Si el partido finaliza, el sistema muestra el resultado final. |
| Postcondiciones | El usuario visualiza la información actualizada del partido en curso. |
| Requerimiento | RF-04, RF-06 |

Módulo D. Notificaciones

| Caso de Uso: CU-07 - Recibir Notificaciones de Eventos |  |
| --- | --- |
| Módulo | D. Notificaciones |
| Actor(es) | Aficionado de sistema |
| Descripción | El usuario recibe notificaciones oportunas sobre inicio de partidos, goles, resultados finales y cambios de horario según sus preferencias. |
| Precondiciones | El usuario debe tener notificaciones habilitadas en su perfil y en el dispositivo. |
| Flujo Principal | 1. El sistema detecta un evento relevante (inicio de partido, gol, resultado final). 2. El sistema verifica las preferencias de notificación del usuario. 3. El sistema envía la notificación push o correo electrónico con baja latencia. 4. El usuario recibe y visualiza la notificación. |
| Flujo Alternativo | Si el usuario tiene notificaciones desactivadas, el sistema omite el envío. Si el servicio de notificaciones falla, el sistema registra el intento y reintenta el envío. |
| Postcondiciones | El usuario recibe información oportuna sobre los eventos de su interés. |
| Requerimiento | RF-06 |

Módulo E. Gestión de Entradas (Simulada)

| Caso de Uso: CU-08 - Reservar Entrada (Simulada) |  |
| --- | --- |
| Módulo | E. Gestión de Entradas (Simulada) |
| Actor(es) | Aficionado |
| Descripción | El usuario reserva una entrada para un partido del Mundial en modo simulación, sin dinero real involucrado. |
| Precondiciones | El usuario debe estar autenticado. El partido debe tener entradas disponibles en el sistema simulado. |
| Flujo Principal | 1. El usuario selecciona un partido y la opción de reservar entrada. 2. El sistema verifica disponibilidad de entradas. 3. El sistema controla la concurrencia para evitar reservas duplicadas. 4. El usuario confirma la reserva en modo simulación. 5. El sistema registra la reserva y genera un código QR simulado. |
| Flujo Alternativo | Si no hay entradas disponibles, el sistema notifica al usuario. Si hay conflicto de concurrencia, solo se confirma la primera solicitud válida. |
| Postcondiciones | La entrada queda reservada en estado simulado y el usuario recibe confirmación con código QR. |
| Requerimiento | RF-07, RF-15 |

| Caso de Uso: CU-09 - Transferir Entrada entre Usuarios |  |
| --- | --- |
| Módulo | E. Gestión de Entradas (Simulada) |
| Actor(es) | Aficionado |
| Descripción | El usuario transfiere una entrada reservada a otro usuario registrado en la plataforma. |
| Precondiciones | El usuario emisor debe tener una entrada reservada. El receptor debe estar registrado en el sistema. |
| Flujo Principal | 1. El emisor accede a sus entradas y selecciona la opción de transferir. 2. Ingresa el correo del usuario receptor. 3. El sistema valida que el receptor existe y notifica la transferencia pendiente. 4. El receptor acepta la transferencia. 5. El sistema actualiza la titularidad de la entrada y registra la transacción. |
| Flujo Alternativo | Si el correo del receptor no existe, el sistema notifica al emisor. Si el receptor rechaza la transferencia, la entrada vuelve al emisor. |
| Postcondiciones | La entrada queda registrada a nombre del receptor. La transacción queda guardada en el log de auditoría. |
| Requerimiento | RF-09 |

Módulo F. Pollas

| Caso de Uso: CU-10 - Crear Polla Futbolera |  |
| --- | --- |
| Módulo | F. Pollas |
| Actor(es) | Aficionado |
| Descripción | El usuario crea una polla futbolera e invita a otros usuarios mediante un código o enlace para competir por puntos durante el Mundial. |
| Precondiciones | El usuario debe estar autenticado. |
| Flujo Principal | 1. El usuario accede a la sección de pollas y selecciona crear nueva polla. 2. Define el nombre, reglas de puntuación y participantes. 3. El sistema genera un código de invitación único. 4. El usuario comparte el código o enlace con otros usuarios. 5. El sistema registra la polla activa. |
| Flujo Alternativo | Si ya existe una polla con el mismo nombre para el usuario, el sistema solicita un nombre diferente. |
| Postcondiciones | La polla queda creada y activa. El creador es el administrador del grupo. |
| Requerimiento | RF-12 |

| Caso de Uso: CU-11 - Unirse a Polla |  |
| --- | --- |
| Módulo | F. Pollas |
| Actor(es) | Aficionado |
| Descripción | El usuario se une a una polla futbolera existente mediante un código de invitación para participar en el torneo de predicciones. |
| Precondiciones | El usuario debe estar autenticado. Debe tener un código de invitación válido. |
| Flujo Principal | 1. El usuario accede a la sección de pollas y selecciona unirse. 2. Ingresa el código de invitación. 3. El sistema valida el código y verifica que la polla esté activa. 4. El sistema agrega al usuario al grupo. 5. El usuario comienza a ver los partidos disponibles para predecir. |
| Flujo Alternativo | Si el código es inválido o expirado, el sistema lo notifica. Si la polla ya alcanzó el máximo de participantes, se rechaza el ingreso. |
| Postcondiciones | El usuario es miembro activo de la polla y puede realizar predicciones. |
| Requerimiento | RF-12 |

| Caso de Uso: CU-12 - Ver Ranking de Polla |  |
| --- | --- |
| Módulo | F. Pollas |
| Actor(es) | Aficionado |
| Descripción | El usuario visualiza el ranking de su polla con posiciones y puntos acumulados, actualizado automáticamente tras cada partido. |
| Precondiciones | El usuario debe estar autenticado y pertenecer a al menos una polla activa. |
| Flujo Principal | 1. El usuario accede a la sección de pollas y selecciona una polla. 2. El sistema consulta los puntos calculados de cada participante. 3. El sistema muestra el ranking ordenado por puntos de forma descendente. 4. El ranking se actualiza automáticamente cuando finaliza un partido. |
| Flujo Alternativo | Si aún no se han jugado partidos, el ranking muestra a todos empatados en 0. |
| Postcondiciones | El usuario visualiza su posición y la de los demás participantes actualizada. |
| Requerimiento | RF-13 |

| Caso de Uso: CU-13 - Calcular Puntos de Polla |  |
| --- | --- |
| Módulo | F. Pollas |
| Actor(es) | Administrador de Sistema |
| Descripción | El sistema calcula automáticamente los puntos de cada usuario en la polla al finalizar un partido, basándose en el resultado oficial. |
| Precondiciones | Un partido debe haber finalizado. El sistema debe haber recibido el resultado oficial de la API. |
| Flujo Principal | 1. El sistema recibe el resultado final del partido desde la API. 2. El sistema recupera las predicciones de todos los usuarios para ese partido. 3. Calcula los puntos según las reglas de la polla (resultado exacto, ganador, etc.). 4. Actualiza los puntos de cada usuario en el ranking. 5. El sistema notifica a los usuarios de su nueva puntuación. |
| Flujo Alternativo | Si la API no entrega el resultado, el sistema espera un tiempo configurable y reintenta. Si hay empate en puntos, el sistema aplica el criterio de desempate configurado. |
| Postcondiciones | Los puntos de todos los participantes quedan actualizados y el ranking refleja el nuevo estado. |
| Requerimiento | RF-13 |

Módulo G. Álbum Digital

| Caso de Uso: CU-14 - Ver Álbum Digital |  |
| --- | --- |
| Módulo | G. Álbum Digital |
| Actor(es) | Aficionado |
| Descripción | El usuario visualiza su álbum digital del Mundial 2026, mostrando las láminas obtenidas y las que faltan por conseguir. |
| Precondiciones | El usuario debe estar autenticado. |
| Flujo Principal | 1. El usuario accede a la sección de álbum digital. 2. El sistema carga la colección de láminas del usuario. 3. Se muestran las láminas obtenidas (a color) y las faltantes (en gris). 4. El sistema indica las láminas repetidas disponibles para intercambio. |
| Flujo Alternativo | Si el álbum está vacío, el sistema invita al usuario a abrir su primer paquete. |
| Postcondiciones | El usuario visualiza el estado actual de su colección digital. |
| Requerimiento | RF-14 |

| Caso de Uso: CU-15 - Abrir Paquete de Láminas |  |
| --- | --- |
| Módulo | G. Álbum Digital |
| Actor(es) | Aficionado |
| Descripción | El usuario abre paquetes digitales de láminas y obtiene jugadores de forma aleatoria, registrando las repetidas. |
| Precondiciones | El usuario debe estar autenticado y tener paquetes disponibles para abrir. |
| Flujo Principal | 1. El usuario accede a la sección de paquetes y selecciona abrir. 2. El sistema genera aleatoriamente un set de láminas por paquete. 3. Se muestran las láminas obtenidas con animación. 4. El sistema registra las nuevas láminas en el álbum del usuario. 5. Las láminas repetidas se marcan automáticamente como disponibles para intercambio. |
| Flujo Alternativo | Si no hay paquetes disponibles, el sistema notifica al usuario. |
| Postcondiciones | Las láminas quedan registradas en el álbum. Las repetidas quedan disponibles para intercambio. |
| Requerimiento | RF-14 |

| Caso de Uso: CU-16 - Intercambiar Láminas |  |
| --- | --- |
| Módulo | G. Álbum Digital |
| Actor(es) | Aficionado |
| Descripción | El usuario intercambia láminas repetidas con otros usuarios mediante confirmación mutua. |
| Precondiciones | Ambos usuarios deben estar autenticados y tener láminas repetidas disponibles. |
| Flujo Principal | 1. El usuario solicitante accede a la sección de intercambio y selecciona una lámina repetida. 2. Envía una solicitud de intercambio a otro usuario especificando la lámina deseada. 3. El receptor recibe la notificación y revisa la propuesta. 4. El receptor acepta el intercambio. 5. El sistema realiza el intercambio y actualiza ambos álbumes. |
| Flujo Alternativo | Si el receptor no tiene la lámina solicitada, el sistema lo indica. Si el receptor rechaza, el intercambio se cancela y ambos usuarios conservan sus láminas. |
| Postcondiciones | Ambos usuarios actualizan su colección. La transacción queda registrada en el sistema. |
| Requerimiento | RF-14 |

Módulo H. Atención de Casos

| Caso de Uso: CU-17 - Registrar Solicitud de Soporte |  |
| --- | --- |
| Módulo | H. Atención de Casos |
| Actor(es) | Aficionado |
| Descripción | El usuario registra una solicitud de soporte o incidente ante problemas con la plataforma. |
| Precondiciones | El usuario debe estar autenticado. |
| Flujo Principal | 1. El usuario accede a la sección de soporte. 2. Describe el problema, selecciona la categoría y adjunta evidencia si es necesario. 3. El sistema asigna un número de caso y notifica al usuario. 4. El equipo de soporte recibe el caso y lo gestiona. 5. El usuario puede consultar el estado de su caso. |
| Flujo Alternativo | Si la descripción es muy corta, el sistema solicita mayor detalle antes de enviar. |
| Postcondiciones | El caso queda registrado y en cola de atención. El usuario recibe número de seguimiento. |
| Requerimiento | RF-10 |

| Caso de Uso: CU-18 - Gestionar Casos de Soporte |  |
| --- | --- |
| Módulo | H. Atención de Casos |
| Actor(es) | Administrador / Operador |
| Descripción | El operador gestiona los casos de soporte registrados por los usuarios, asigna prioridad, responde y cierra casos. |
| Precondiciones | El operador debe tener rol de administrador. Deben existir casos registrados. |
| Flujo Principal | 1. El operador accede al panel de administración de casos. 2. Visualiza la cola de casos ordenados por prioridad. 3. Selecciona un caso, revisa el detalle y responde al usuario. 4. El sistema notifica al usuario sobre la respuesta. 5. El operador cierra el caso una vez resuelto. |
| Flujo Alternativo | Si el caso requiere escalamiento, el operador lo reasigna a un nivel superior. |
| Postcondiciones | El caso queda respondido o cerrado. El historial queda registrado para auditoría. |
| Requerimiento | RF-10 |

Módulo I. Trazabilidad y Logs

| Caso de Uso: CU-19 - Registro de Eventos del Sistema |  |
| --- | --- |
| Módulo | I. Trazabilidad y Logs |
| Actor(es) | Administrador de Sistema |
| Descripción | El sistema registra automáticamente eventos importantes como inicio de sesión, predicciones, intercambios y errores para garantizar trazabilidad y auditoría. |
| Precondiciones | El sistema debe estar operativo. El módulo de logs debe estar activo. |
| Flujo Principal | 1. Se produce un evento relevante en el sistema (login, predicción, intercambio, error). 2. El sistema genera un log estructurado con timestamp, tipo de evento, usuario y resultado. 3. El log se almacena en el repositorio de logs auditables. 4. El log queda disponible para consulta por parte del área legal y administradores. |
| Flujo Alternativo | Si el almacenamiento de logs falla, el sistema genera una alerta al administrador. |
| Postcondiciones | El evento queda registrado de forma persistente y auditable en el sistema de logs. |
| Requerimiento | RF-11 |

| Caso de Uso: CU-20 - Consultar Logs de Auditoría |  |
| --- | --- |
| Módulo | I. Trazabilidad y Logs |
| Actor(es) | Administrador, Área Legal |
| Descripción | El administrador o el área legal consulta los logs del sistema para auditar eventos, investigar incidentes o verificar el cumplimiento normativo. |
| Precondiciones | El actor debe tener rol de administrador o auditor. Deben existir logs registrados. |
| Flujo Principal | 1. El administrador accede al módulo de trazabilidad. 2. Aplica filtros: rango de fechas, tipo de evento, usuario o resultado. 3. El sistema retorna los logs estructurados de forma eficiente. 4. El administrador puede exportar los resultados para análisis externo. |
| Flujo Alternativo | Si no hay logs para el filtro aplicado, el sistema lo notifica. Si la consulta supera el tiempo máximo de respuesta, el sistema página los resultados. |
| Postcondiciones | El administrador obtiene los logs solicitados para análisis o evidencia. |
| Requerimiento | RF-11 |

# SPRINTS

FASE 1 – Planeación Inicial

Sprint 1 – Planeación y Setup

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Definir bases del proyecto y herramientas |
| Fecha | 17 feb – 2 mar |
| Tareas | Gantt, configuración JIRA, backlog inicial |
| Entregables | Gantt + tablero JIRA configurado |
| Valor entregado | Estructura inicial del proyecto |

Sprint 2 – Primer Avance

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Definir visión del sistema |
| Fecha | 3 mar – 5 mar |
| Tareas | Visión, roles, restricciones |
| Entregables | Documento de visión |
| Valor entregado | Dirección clara del proyecto |

FASE 2 – Acta de Constitución

Sprint 3 – Acta

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Formalizar el proyecto |
| Fecha | 6 mar – 12 mar |
| Tareas | Acta, objetivos, riesgos, stakeholders |
| Entregables | Acta de constitución |
| Valor entregado | Base formal del proyecto |

FASE 3 – Análisis

Sprint 4 – Requerimientos

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Identificar necesidades del sistema |
| Fecha | 13 mar – 22 mar |
| Tareas | RF, RNF, procesos, stakeholders |
| Entregables | Documento de requerimientos |
| Valor entregado | Definición del sistema |

Sprint 5 – Modelado

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Modelar el sistema |
| Fecha | 23 mar – 30 mar |
| Tareas | Casos de uso, historias, EDT |
| Entregables | Diagramas + backlog |
| Valor entregado | Estructura funcional clara |

FASE 4 – Diseño

Sprint 6 – Prototipos

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Diseñar interfaces |
| Fecha | 31 mar – 6 abr |
| Tareas | Figma, UX/UI |
| Entregables | Prototipos |
| Valor entregado | Visualización del sistema |

Sprint 7 – Arquitectura

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Definir arquitectura |
| Fecha | 7 abr – 13 abr |
| Tareas | UML, C4, modelo de datos |
| Entregables | Diagramas completos |
| Valor entregado | Base técnica del sistema |

FASE 5 – Implementación

Sprint 8 – Core System

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Implementar núcleo del sistema |
| Fecha | 14 abr – 20 abr |
| Tareas | Autenticación, perfiles |
| Entregables | Módulo funcional |
| Valor entregado | Base del sistema operativa |

Sprint 9 – Funcionalidades principales

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Desarrollo módulos clave |
| Fecha | 21 abr – 27 abr |
| Tareas | Agenda, partidos |
| Entregables | Funcionalidades activas |
| Valor entregado | Uso básico del sistema |

Sprint 10 – Funcionalidades avanzadas

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Completar sistema |
| Fecha | 28 abr – 4 may |
| Tareas | Pollas, álbum, notificaciones |
| Entregables | Sistema casi completo |
| Valor entregado | Experiencia completa |

FASE 6 – DevOps

Sprint 11 – Integración técnica

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Automatizar procesos |
| Fecha | 5 may – 9 may |
| Tareas | CI/CD, GitHub, logs |
| Entregables | Pipeline funcionando |
| Valor entregado | Automatización y control |

FASE 7 – Pruebas

Sprint 12 – Testing

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Validar sistema |
| Fecha | 10 may – 16 may |
| Tareas | Pruebas unitarias e integración |
| Entregables | Evidencias de pruebas |
| Valor entregado | Calidad del sistema |

FASE 8 – Entrega Final

Sprint 13 – Cierre

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Entrega final |
| Fecha | 17 may – 21 may |
| Tareas | Documentación, informe final |
| Entregables | Proyecto completo |
| Valor entregado | Producto final listo |

# MVP - (Producto Mínimo Viable)

- Registro e inicio de sesión: Se tendría la funcionalidad básica para que los usuarios puedan registrarse y acceder a la plataforma, usando correo y contraseña; lo que permite validar la operativa del sistema y la capacidad de los usuarios para crear cuentas y mantener sesiones.

- Configuración de perfil y preferencias: Los usuarios pueden configurar su perfil, seleccionar sus equipos favoritos, sedes o ciudad, y ajustar notificaciones básicas, siendo una funcionalidad que permite la personalización de la experiencia inicial y asegurarse de que los usuarios reciban información relevante.

- Calendario personal y notificaciones: Se requiere un calendario personalizado con los partidos relevantes según las preferencias del usuario, y envía notificaciones básicas, como recordatorios de partidos y resultados finales, así los usuarios reciben alertas oportunas y pueden mantener un seguimiento de los eventos importantes.

- Módulo de Pollas / Juego social de predicciones: Basado en la creación de grupos de usuarios (amigos, familia o compañeros de trabajo) para realizar predicciones sobre los resultados de los partidos, calculando automáticamente los puntajes, genera un ranking y mantiene evidencia básica de cada pronóstico.

- Módulo de Álbum digital: Los usuarios obtienen paquetes de láminas mediante acciones dentro de la app o puntos acumulados en las pollas; teniendo la posibilidad de organizar su colección, identificar repetidas y realizar intercambios sencillos con su comunidad.

- Modelo de partidos, entradas y eventos:  Se podrá consultar los partidos con fecha, hora, estadio, selecciones y estado, y permite asociar entradas digitales a los usuarios; Los eventos relevantes, como goles, tarjetas o cambios, se registran de manera básica, y se envían notificaciones relacionadas, asegurando que la plataforma pueda manejar información de los encuentros y mantener a los usuarios informados sin requerir un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cada evento.

- Módulo de colección (Álbum): Se tiene un álbum estructurado en páginas y secciones, con láminas coleccionables que contienen metadatos esenciales como jugador, equipo y categoría, los paquetes de láminas se abren siguiendo reglas simples, y las repetidas se convierten en moneda de intercambio dentro de la comunidad, lo que permite validar el comportamiento de colección y socialización, dejando para fases futuras la complejidad en rareza, gamificación y comercio avanzado de láminas.

# Restricciones del Proyecto

- El proyecto es un producto académico, por lo que el sistema no puede promover la reventa real de entradas ni operar como intermediario comercial. Cualquier flujo de compra se debe simular mediante entornos de prueba garantizando que los usuarios no manejen dinero real y evitando riesgos legales y financieros.

- En el caso de las pollas, la plataforma funciona únicamente como un juego social por puntos, es decir no se implementa juego con dinero real ni se gestiona dinero entre usuarios, asegurando que la actividad se mantenga lúdica y educativa, y que cumpla con el enfoque académica del proyecto.

- Para el álbum digital, no se vende contenido; los paquetes de láminas se obtienen de forma simulada y los intercambios se controlan para prevenir abuso, como la automatización masiva, garantizando que sea divertida y justa, manteniendo reglas claras de uso aceptable y evitando riesgos de explotación.

- El sistema no debe exponer información personal a terceros. Además, no se pueden usar imágenes de personas reales; se emplean avatars u otros elementos gráficos simulados, protegiendo la privacidad y cumpliendo normas de ética académica y de protección de datos.

- El principio de “información confiable” rige todas las operaciones: los datos no confirmados se marcan como provisionales y, en caso de conflicto entre fuentes, se prioriza la fuente designada como principal, registrando la discrepancia como un evento interno.

- Se recomienda una arquitectura orientada a servicios, con separación clara entre presentación, lógica de negocio y persistencia. El backend debe exponer APIs REST y/o eventos, y las integraciones externas deben encapsularse en adaptadores, permitiendo flexibilidad y mantenibilidad del sistema.

- Se sugiere instrumentación de observabilidad desde el inicio, incluyendo logs estructurados con correlación, métricas y trazas. Esto permitirá monitorear el comportamiento del sistema, detectar errores rápidamente y facilitar el análisis de performance incluso durante la fase de MVP.

# Riesgos

- Riesgos técnicos

  - Caída o indisponibilidad de APIs externas de datos deportivos.

  - Sobrecarga del sistema por alta concurrencia de usuarios.

  - Fallos en el envío de notificaciones (push o email).

  - Problemas de integración con servicios externos (Stripe, Firebase, APIs deportivas).

  - Errores en la sincronización de datos en tiempo real.

- Riesgos técnicos

  - Caída o indisponibilidad de APIs externas de datos deportivos.

  - sobrecarga del sistema por alta concurrencia de usuarios.

  - Fallos en el envío de notificaciones (push o email).

  - Problemas de integración con servicios externos (Stripe, Firebase, APIs deportivas).

  - Errores en la sincronización de datos en tiempo real.

- Riesgos legales / compliance

  - Uso indebido del sistema como plataforma de apuestas reales.

  - Incumplimiento de normas de protección de datos. 1. R

- Riesgos operativos

  - Errores humanos por parte de operadores al publicar información.

  - Gestión ineficiente de incidentes por parte del soporte.

- Riesgos de gestión del proyecto

  - Mala planificación de sprints.

  - Falta de coordinación entre los miembros del equipo.

  - Subestimación del esfuerzo requerido para historias de usuario.

# Mitigación de Riesgos

- Caída o indisponibilidad de APIs externas de datos deportivo

Acción: Implementar mecanismos de tolerancia a fallos como almacenamiento en caché de respuestas, uso de datos persistidos localmente y estrategias de fallback que permitan mostrar la última información disponible cuando la API no responda.

Tipo: Mitigar

- Sobrecarga del sistema por alta concurrencia de usuarios

Acción: Diseñar una arquitectura basada en servicios, implementar balanceo de carga y limitar la cantidad de solicitudes por usuario para evitar saturación del sistema.

Tipo: Mitigar.

- Fallos en el envío de notificaciones

Acción: Configurar sistemas de reintento automático, colas de mensajería para él envió y monitoreo de entregas para detectar fallos oportunos.

Tipo: Mitigar.

- Problemas de integración con servicios externos

Acción: Realizar pruebas de integración en entornos, implementar validaciones de respuesta y manejo de excepciones para evitar fallos en producción.

Tipo:  Mitigar.

- Errores en la sincronización de datos en tiempo real

Acción: Utilizar mecanismos de sincronización como colas de eventos, junto con validaciones de consistencia para asegurar integridad de los datos.

Tipo: Mitigar.

- Uso indebido del sistema como plataforma de apuestas reales

Acción: Definir claramente en los términos y condiciones que la plataforma es de uso recreativo, implementar restricciones funcionales que eviten transacciones monetarias reales y monitorear comportamientos indebidos.

Tipo: Evitar

- Incumplimiento de normas de protección de datos

Acción: Aplicar buenas prácticas de seguridad como cifrado de datos sensibles, control de accesos cuando sea necesario y cumplimiento de normativas de protección de datos.

Tipo: Mitigar.

- Errores humanos por parte de operadores al publicar información

Acción: Incorporar validaciones automáticas, flujos de aprobación y controles de verificación antes de publicar información en el sistema.

Tipo: Mitigar.

- Gestión ineficiente de incidentes por parte del soporte

Acción: Definir procedimientos claros de gestión de incidentes, establecer niveles de prioridad y utilizar herramientas de seguimiento para garantizar resolución oportuna.

Tipo: Mitigar.

- Mala planificación de Sprints

Acción: Realizar planificación basada en el backlog y estimaciones en Story Points, con revisiones periódicas al final de cada sprint para ajustar la planificación.

Tipo: Mitigar.

- Falta de coordinación entre los miembros del equipo

Acción: Establecer reuniones periódicas, definir roles claros dentro del equipo y utilizar herramientas colaborativas para seguimiento de tareas.

Tipo: Mitigar.

# Stack Tecnológico

| Componente | Tecnología | Tipo | Justificación | Alternativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend Web | HTML, CSS, JavaScript (Vanilla) | Cliente | Sencillo, sin sobrecarga, ideal para MVP académico | React |
| Backend | Node.js + Express | Servidor | Fácil de aprender, rápido de implementar, gran comunidad | Spring Boot |
| Base de Datos | MySQL | Persistencia | Relacional, clara para modelar entidades (usuarios, partidos, etc.) | PostgreSQL |
| Autenticación | JWT (JSON Web Token) | Seguridad | Manejo simple de sesiones sin estado | Session-based |
| API externa | REST API (fetch/axios) | Integración | Permite consumir datos de partidos fácilmente | GraphQL |
| Notificaciones | Firebase Cloud Messaging (opcional) | Mensajería | Fácil de integrar para notificaciones push | WebSockets |
| Logs | Winston (Node.js) | Trazabilidad | Registro estructurado de eventos (requisito obligatorio) | Morgan |
| Control de versiones | Git + GitHub | Gestión código | Estándar en desarrollo colaborativo | GitLab |
| CI/CD | GitHub Actions | Automatización | Fácil de configurar y suficiente para proyecto académico | Jenkins |
| Pruebas | Jest | Testing | Simple para pruebas unitarias en Node | Mocha |
| Prototipado | Figma | Diseño UI | Herramienta estándar para diseño visual | Adobe XD |
| Gestión proyecto | Jira | Gestión ágil | Permite backlog, sprints y trazabilidad | Trello |
| Documentación API | Swagger | Documentación | Facilita pruebas y entendimiento del backend | Postman |
| Despliegue | Render / Railway | Hosting | Gratis, rápido y fácil para proyectos pequeños | Heroku |

# Referencias

Software Freedom Conservancy. (s. f.). Git [Software]. https://git-scm.com/

GitHub. (s. f.). GitHub [Software]. https://github.com/

GitLab. (s. f.). GitLab [Software]. https://about.gitlab.com/

GitHub. (s. f.). GitHub Actions [Software]. https://github.com/features/actions

The Jenkins Project. (s. f.). Jenkins [Software]. https://www.jenkins.io/

Meta Open Source. (s. f.). Jest [Software]. https://jestjs.io/

OpenJS Foundation. (s. f.). Mocha [Software]. https://mochajs.org/

Figma. (s. f.). Figma [Software]. https://www.figma.com/

Adobe. (s. f.). Adobe XD [Software]. https://www.adobe.com/products/xd.html

Atlassian. (s. f.). Jira [Software]. https://www.atlassian.com/software/jira

Atlassian. (s. f.). Trello [Software]. https://trello.com/

SmartBear Software. (s. f.). Swagger [Software]. https://swagger.io/

Postman. (s. f.). Postman [Software]. https://www.postman.com/

Render. (s. f.). Render [Software]. https://render.com/

Railway. (s. f.). Railway [Software]. https://railway.app/

Salesforce. (s. f.). Heroku [Software]. https://www.heroku.com/